Recommandations (enjeux, constats ou lacunes à résoudre/solutionner)

Prérequis transversal — appui explicite de la direction et des partenaires R&D

Ajustement de la gouvernance Jira et Xray

Conséquences si la gouvernance Jira et Xray nʼest pas uniformisée

Consolidation des projets Jira par produit — un seul espace/projet par produit

Pourquoi agir maintenant, même si le produit est en maintenance ou appelé à être remplacé

Raisons de ne pas attendre

Règles de consolidation recommandées

Distinction entre Jira et Xray — livraison vs définition produit

Règles dʼutilisation recommandées

Shift left de lʼacceptation dans le flux produit

Ajustement du centre dʼexcellence

Conséquences si le centre dʼexcellence nʼest pas explicitement structuré

Mandat recommandé du centre dʼexcellence

Formation continue comme pilier du centre dʼexcellence

Ajustement du positionnement de la qualité dans l'organisation

Conséquences si la qualité nʼest pas repositionnée comme catalyseur intégré

Ajustement de la responsabilité produit complète (SENSE)

Conséquences si les rôles Produit et Livraison ne sont pas explicitement assignés

Ajustement de la voix du client (Customer Voice) Conséquences si la voix du client nʼest pas structurée

Mécanismes recommandés

Ajustement du contrat qualité

Conséquences si le contrat qualité nʼest pas formalisé

Ajustement de la centralisation de la documentation produit et des spécifications Conséquences si la documentation produit et les spécifications ne sont pas centralisées

Ajustement du modèle de versionnement et du découpage des livraisons

Conséquences si le modèle de versionnement et le découpage des livraisons ne sont pas uniformisés

Niveaux de version recommandés

Alignement entre découpage Jira et versionnement

Clarification importante — définition de FEATURE

Règles de granularité recommandées

Piège classique — lʼillusion de la livraison rapide

Bénéfices attendus

Usage structuré de lʼIA dans le SDLC

Automatisation des validations et couverture ciblée

Architecture de modélisation et dʼautomatisation — AltWalker + pytest + Robot Framework + Xray Pourquoi cette architecture

Ajustement de la gouvernance des rôles et du pouvoir décisionnel Conséquences si les rôles décisionnels ne sont pas différenciés

Principe fondamental — tâches et responsabilités dʼabord, rôles ensuite

Recommandation — privilégier les rôles catalyseurs-cadres au décisionnel

Test de nécessité dʼun rôle

Ajustement de la posture qualité dans les équipes de développement Conséquences si la qualité reste portée par un rôle QA fourre-tout

Questions de réflexion — réponses recommandées

Carte de priorisation et dépendances entre recommandations

Cette page consolide les recommandations formulées dans le cadre de la mission qualité (Mission Faucon). Chaque recommandation répond à un enjeu, un constat ou une lacune observée lors de lʼanalyse des pratiques de réalisation logicielle chez OPAL-RT.

Les recommandations ne sont pas indépendantes : elles forment un système. La consolidation

des projets Jira est un prérequis structurel; la gouvernance Jira/Xray, le contrat qualité, le versionnement et la documentation produit en dépendent; le repositionnement de la qualité, le centre dʼexcellence et la voix du client soutiennent lʼensemble.

Lʼordre de lecture suit une logique de dépendances : les fondations structurelles dʼabord, les pratiques ensuite, les mécanismes de pérennité à la fin.

Prérequis transversal — appui explicite de la direction et des partenaires R&D

Les recommandations de cette page touchent des enjeux structurels qui dépassent la capacité dʼune équipe ou dʼune direction fonctionnelle à les régler seule. Leur mise en œuvre requiert un appui explicite, complet et soutenu de la direction, ainsi quʼun GO organisationnel clair pour les recommandations bloquantes.

Cet appui est particulièrement nécessaire pour : livrer plus petit par version, uniformiser Jira/Xray, consolider les espaces/projets par produit, endosser et signer le contrat qualité, officialiser les accords RACI, documenter le produit, structurer la couverture Xray, et avancer sur la modélisation et lʼautomatisation.

Sans ce GO, les recommandations risquent de rester des documents Confluence bien rédigés mais non appliqués. Les équipes locales feront ce quʼelles peuvent dans leur périmètre, mais les changements structurels — consolidation Jira, contrat qualité signé, accords RACI, versionnement unifié, couverture Xray globale — resteront bloqués.

Recommandation : obtenir un GO formel de la direction pour les recommandations urgentes ou structurelles. Ce GO doit inclure un engagement sur les ressources, le calendrier, le mandat et le soutien organisationnel nécessaires. Les recommandations qui restent sans GO explicite doivent être documentées comme risques acceptés plutôt que comme plans en attente.

Point de vigilance : lʼappui de la direction ne signifie pas que la direction fait le travail. Cela signifie quʼelle autorise, protège, priorise et assume les changements nécessaires. Les équipes exécutent; la direction débloque et soutient.

Ajustement de la gouvernance Jira et Xray

Lʼutilisation de Jira et Xray nʼest ni uniforme ni cohérente entre les équipes; la frontière entre la définition du produit, les spécifications, les tests et la livraison doit être clarifiée.

Note terminologique. Cette page formule des recommandations dʼajustement organisationnel et dʼoutillage. Les définitions de référence des termes utilisés ici — Jira, Xray, EPIC, FEATURE, STORY, BUG, spécification, validation, acceptation, DoR, DoD, qualité, qualimétrie, rôle, responsabilité, SENSE, FORGE, CARE, PM, PO, CdL et RACI — sont maintenues dans le Lexique / Terminologies. Les descriptions locales précisent lʼusage recommandé dans le contexte de ces ajustements et ne remplacent pas le lexique ni la matrice RACI.

Conséquences si la gouvernance Jira et Xray nʼest pas uniformisée

Sans règles communes dʼutilisation de Jira et Xray, les équipes mélangent le découpage de livraison, la documentation produit, les spécifications et les preuves qualité. Le risque principal est de transformer Jira en référentiel produit implicite, alors que Jira devrait surtout représenter le montage de la livraison et le suivi des tâches à faire.

Consolidation des projets Jira par produit — un seul espace/projet par produit

Pour un même produit comme RT-LAB, les équipes ne devraient pas travailler dans des projets Jira séparés. La situation actuelle — un espace ou projet par équipe pour le même produit —fragmente le backlog, les versions, les releases, la couverture Xray et la documentation produit. Elle rend la gouvernance pratiquement impossible, car chaque équipe finit par gérer sa propre structure, ses propres conventions et ses propres preuves qualité.

Urgence : cette consolidation doit être traitée rapidement. Tant que RT-LAB reste réparti dans plusieurs projets Jira dʼéquipe, les autres recommandations de gouvernance —hiérarchie EPIC → FEATURE → STORY/BUG, versions communes, couverture Xray, documentation produit, métriques et tableaux de bord — ne pourront pas être appliquées correctement.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Projet Jira unique par produit | Vue consolidée du backlog produit, de la hiérarchie EPIC → FEATURE → | Chaque équipe gère son propre backlog, ses propres workflows, ses propres conventions | Requêtes JQL complexes ou impossibles, métriques non comparables, |

|  | STORY/BUG et de lʼavancement global. | et ses propres priorités, sans vision produit commune. | impossibilité de voir lʼétat réel de RT-LAB en un coup dʼœil. |
| --- | --- | --- | --- |
| Versions et releases communes | Alignement entre les versions livrées, les branches, les pipelines, les notes de version et les engagements produit. | Une même release produit peut être représentée par plusieurs versions Jira incompatibles ou nommées différemment selon les équipes. | Versions en double, release notes fragmentées, confusion sur ce qui est réellement livré, traçabilité version → EPIC → FEATURE → STORY/BUG brisée. |
| Hiérarchie EPIC → FEATURE → STORY/BUG partagée | Rattachement de chaque item de réalisation à son contexte parent produit. | Les EPIC, FEATURE, STORY et BUG existent en parallèle dans plusieurs projets sans structure commune; la hiérarchie obligatoire devient difficile à appliquer. | Items orphelins, duplication de FEATURE ou dʼEPIC, perte du contexte produit, difficulté à relier la valeur affaire à la réalisation. |
| Couverture et traçabilité Xray unifiées | Lien entre spécifications IF… THEN…, tests Xray, résultats, couverture et preuve de validation au niveau produit. | Les plans de validation, test sets, exécutions et résultats sont dispersés entre projets, ce qui empêche une couverture produit consolidée. | Couverture partielle par équipe, duplication de tests, impossibilité de démontrer la couverture globale dʼune release RT-LAB. |
| Documentation produit centralisée | Source unique de vérité pour les spécifications, décisions, modèles, validations et preuves produit. | Chaque équipe documente selon son propre espace ou projet; les décisions se dispersent et les spécifications peuvent se contredire. | Documentation dispersée, décisions difficiles à retrouver, revalidation fréquente de sujets déjà tranchés ailleurs. |

| Tableaux dʼéquipe dans un même projet | Différence entre isoler une vue dʼéquipe et fragmenter le produit dans plusieurs projets Jira. | Les équipes croient devoir créer un projet séparé pour avoir leur propre tableau, alors que Jira permet plusieurs tableaux filtrés dans un même projet. | Création de projets inutiles, multiplication des conventions, duplication des items, incapacité à travailler efficacement ensemble. |
| --- | --- | --- | --- |

Effet combiné : lorsque chaque équipe possède son propre projet Jira pour RT-LAB, tout ce qui devrait être commun se fragmente : backlog, hiérarchie, versions, releases, couverture Xray, documentation, métriques et gouvernance. Les équipes dupliquent les items, perdent la traçabilité et ne peuvent pas exploiter Jira et Xray de façon optimale. Le problème nʼest pas seulement administratif : il empêche concrètement les équipes de travailler ensemble sur le même produit.

Recommandation urgente : consolider RT-LAB dans un seul projet Jira / espace produit

partagé par toutes les équipes. Les équipes doivent conserver leur autonomie opérationnelle au moyen de tableaux Jira distincts dans le même projet, basés sur des filtres, composants, labels, équipes, sprints ou vues dédiées. Cʼest la façon recommandée de travailler : un produit commun, plusieurs tableaux dʼéquipe.

Pourquoi agir maintenant, même si le produit est en maintenance ou appelé à être remplacé

Il peut sembler contre-intuitif dʼinvestir dans la consolidation Jira/Xray et dans la documentation produit lorsquʼun produit est déjà en maintenance, en stabilisation ou susceptible dʼêtre remplacé plus tard. En réalité, cʼest précisément le bon moment pour le faire, et lʼurgence est encore plus grande.

Un produit en maintenance ne signifie pas un produit sans enjeu. Cʼest souvent à ce

moment que lʼorganisation doit réagir rapidement aux incidents, préparer la fin de vie, réduire lʼinsatisfaction client et comprendre ce qui doit absolument être évité dans le produit successeur. Plus la réaction est lente, plus lʼinsatisfaction augmente rapidement, parfois de façon exponentielle.

Raisons de ne pas attendre

Planifier correctement la fin de vie du produit. Sans documentation produit, versions communes, couverture Xray et traçabilité Jira, il devient difficile de décider ce qui doit être maintenu, corrigé, déprécié, communiqué ou transféré vers le produit successeur.

Comprendre les échecs avant de reconstruire. Consolider Jira/Xray permet dʼanalyser les défauts récurrents, les zones instables, les décisions passées, les lacunes de validation et les irritants clients. Sans cette lecture, le nouveau produit risque de répéter les erreurs du passé.

Réagir plus vite en maintenance et stabilisation. Quand un produit est en maintenance, les

demandes sont souvent liées à des incidents, correctifs, régressions ou enjeux clients urgents. Une structure Jira/Xray fragmentée ralentit lʼanalyse, la priorisation, la reproduction, la validation et la livraison des correctifs.

Réduire lʼinsatisfaction client. Chaque délai supplémentaire pour comprendre, prioriser et corriger un problème augmente la frustration. Plus le cycle de réaction est long, plus lʼinsatisfaction grimpe rapidement et plus la confiance envers le produit et lʼorganisation diminue.

Préparer la transition vers le produit successeur. La documentation, les tests Xray, les

décisions et les métriques de maintenance deviennent des intrants essentiels pour HYPER-LAB ou tout autre produit successeur : ce quʼil faut conserver, retirer, simplifier, corriger ou repenser.

Éviter de transférer le désordre organisationnel. Si Jira, Xray, les versions, les espaces et les preuves qualité restent fragmentés dans le produit actuel, le même modèle risque dʼêtre reproduit dans le nouveau produit. La consolidation actuelle sert aussi de répétition et de fondation pour la suite.

Conclusion : il ne faut pas attendre le remplacement éventuel du produit pour redresser Jira,

Xray et la documentation. Pour un produit en maintenance, la consolidation est un accélérateur de stabilisation, un outil de fin de vie, une source dʼapprentissage pour le produit successeur et un moyen concret de réduire lʼinsatisfaction client maintenant.

Règles de consolidation recommandées

Un projet Jira = un produit. Pour RT-LAB, utiliser un seul projet Jira produit, pas un projet par

équipe, composant ou discipline.

Un tableau par équipe. Chaque équipe peut avoir son propre board, ses filtres, ses sprints et

ses vues, tout en travaillant dans le même backlog produit.

Une hiérarchie unique. Appliquer la structure EPIC → FEATURE → STORY/BUG de façon uniforme pour toutes les équipes.

Des versions et releases communes. Toutes les équipes utilisent les mêmes versions Jira, alignées avec le modèle de versionnement officiel.

Une couverture Xray consolidée. Les plans de validation, tests, test sets, exécutions et

résultats doivent permettre une vue produit globale.

Une documentation produit centralisée. Les spécifications, décisions, modèles et preuves de validation doivent être reliés au même produit et non dispersés par équipe.

Des composants et filtres pour segmenter. Utiliser les composants, labels, champs dʼéquipe et filtres Jira pour distinguer le travail par équipe ou module, sans fragmenter le projet produit.

Point de vigilance : cette consolidation est un prérequis structurel. Sans un projet Jira produit unique pour RT-LAB, les recommandations sur la hiérarchie obligatoire, le versionnement, la couverture Xray, le contrat qualité, les métriques et la documentation resteront théoriques ou seront appliquées de façon incohérente.

Distinction entre Jira et Xray — livraison vs définition produit

Au-delà de la consolidation des projets, il faut clarifier le rôle respectif de Jira et de Xray. Sans cette distinction, même un projet Jira unique par produit deviendra un mélange confus de livraison, documentation, spécifications et preuves qualité.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Rôle respectif de Jira et Xray | Distinction entre livraison du produit et définition du produit. | Jira devient un mélange de backlog, documentation, spécifications, décisions, tâches, bugs et preuves qualité. | Informations dupliquées ou contradictoires, difficulté à savoir où se trouve la vérité produit, débats sur lʼoutil plutôt que sur le besoin. |
| Jira comme système de livraison | Découpage, montage, planification et suivi des livraisons et des tâches à faire. | Les items Jira sont utilisés pour définir le produit en profondeur, ce qui rend la documentation fragmentée et difficile à maintenir. | Stories trop longues, champs Jira utilisés comme documents, décisions importantes perdues dans des commentaires ou des tickets fermés. |
| Xray comme référentiel de définition produit testable | Utilisation des tests, test sets et spécifications Xray comme représentation | Les spécifications ne sont pas testables ou ne sont pas reliées aux preuves de | Validations créées tard, couverture difficile à démontrer, spécifications non |

|  | vérifiable du produit attendu. | validation; la qualité devient interprétative. | liées aux validations, ambiguïté sur ce qui doit être validé. |
| --- | --- | --- | --- |
| Uniformité des types Jira | Quand utiliser EPIC, FEATURE, STORY, BUG ou dʼautres types. | Chaque équipe invente sa propre taxonomie, ce qui complique la traçabilité, les métriques et la gouvernance portfolio. | Types personnalisés inutiles, requêtes et tableaux incohérents, difficulté à comparer les équipes ou les versions. |
| Hiérarchie obligatoire | Relation parent-enfant entre valeur affaire, valeur produit et réalisation. | Une STORY seule, une FEATURE seule ou un BUG orphelin perd son contexte et affaiblit la traçabilité. | Items difficiles à prioriser, bugs sans rattachement produit, stories sans intention claire, reporting incomplet. |
| Flux produit commun | États attendus pour faire passer un besoin du backlog produit jusquʼà la confirmation et la terminaison. | Le travail avance sans compréhension commune du niveau de maturité : à faire, élicité, défini, planifié, implémenté, diffusé ou confirmé. | Items déplacés trop tôt, stories développées sans définition claire, validation tardive, rework fréquent. |

Effet combiné : lorsque Jira et Xray ne sont pas gouvernés comme deux outils complémentaires, lʼorganisation perd la séparation essentielle entre définir le produit et livrer le produit. Jira devient trop lourd comme documentation produit, Xray est sous-utilisé comme spécification testable, et les équipes se retrouvent avec une traçabilité incomplète entre besoin, livraison, validation et preuve qualité.

Recommandation : établir une règle simple et explicite : Xray = définition du produit et Jira = livraison du produit.

Jira doit être utilisé comme système de découpage, de montage, de planification et de suivi

de la livraison : EPIC, FEATURE, STORY, BUG, versions, dépendances, tâches à faire et progression du travail.

Jira ne devrait pas devenir le référentiel principal de documentation produit ni lʼendroit où lʼon définit en détail le produit. Il peut référencer la documentation et les spécifications, mais ne devrait pas les remplacer.

Xray peut faire sens comme référentiel de documentation produit lorsque les tests, test sets

et validations représentent les spécifications vérifiables du produit.

Les spécifications devraient être exprimées comme tests Xray lorsque le besoin peut être formulé en comportements attendus, spécifications IF… THEN… et preuves de validation.

Règles dʼutilisation recommandées

Hiérarchie obligatoire : EPIC = parent de FEATURE, et FEATURE = parent de STORY ou BUG.

Une STORY seule, une FEATURE seule ou un BUG orphelin ne devrait pas exister; chaque item de réalisation doit être rattaché à son contexte parent afin de préserver la traçabilité entre valeur affaire, valeur produit et livraison.

Une seule EPIC par version majeure.

Une seule FEATURE par version mineure.

Un seul BUG par version patch; normalement, une STORY nʼa pas de version sauf en mode micro-livraison, où elle peut alors être associée à une version patch comme un BUG.

Chaque version doit avoir un but ou une valeur produit précise; ce nʼest pas un drop box.

Éviter la multiplication des types comme request, requis, requirement ou autres variantes. Rester simple : utiliser lʼEPIC même si le besoin semble petit au départ; il pourra être fusionné ou redécoupé après lʼélicitation.

Éviter tout autre type non essentiel afin de préserver la lisibilité, la gouvernance et les métriques.

Tableau produit recommandé : À FAIRE (backlog produit), ÉLICITER, DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER, CONFIRMER et TERMINÉ.

Point de vigilance : Jira et Xray ne doivent pas se faire compétition. Jira sert à organiser et

piloter la livraison; Xray sert à formaliser ce qui doit être vérifié pour confirmer que le produit correspond à ce qui est attendu. Cette distinction réduit la confusion, améliore la traçabilité et permet dʼavoir une définition produit réellement testable.

Shift left de lʼacceptation dans le flux produit

Chez Opal-RT, dans le produit RT-LAB, les validations dʼacceptation sont généralement

concentrées après la diffusion. Cette pratique peut être acceptable, mais elle concentre lʼeffort de confirmation à la fin du cycle et augmente le risque de découvrir tardivement des écarts importants entre le besoin, lʼimplémentation et la satisfaction attendue.

Il serait préférable dʼintégrer une partie de lʼacceptation plus tôt dans le flux produit, dès les phases ÉLICITER, DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER et CONFIRMER. Lʼobjectif nʼest pas de tout retester à chaque étape, mais de valider progressivement, avec une approche de type acceptation continue, que lʼéquipe demeure sur la bonne trajectoire avant la confirmation finale.

ÉLICITER : valider que le besoin, les irritants et la valeur attendue sont bien compris par les utilisateurs ou représentants concernés.

DÉFINIR : confirmer que les spécifications IF… THEN…, règles dʼaffaires et comportements attendus sont testables et alignés avec lʼusage réel.

PLANIFIER : vérifier que la portée, les risques, les dépendances et les critères de sortie permettent une validation utilisateur réaliste.

IMPLÉMENTER : faire des validations ciblées sur les comportements clés au fur et à mesure,

sans attendre que tout soit terminé.

DIFFUSER : sʼassurer que la livraison, la communication, les notes de version et la préparation opérationnelle soutiennent bien lʼusage attendu.

CONFIRMER : effectuer la confirmation dʼacceptation finale en sʼappuyant sur les validations déjà faites, plutôt que de redécouvrir lʼensemble du produit à la fin.

Point de vigilance : cette approche peut donner lʼimpression de retester, mais lʼintention est différente. Il sʼagit de confirmer progressivement la direction, de réduire les surprises tardives et dʼéviter de concentrer tous les efforts dʼacceptation à la fin pour finalement constater que la livraison ne produit pas une satisfaction claire et transparente.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation dʼacceptation progressive | À quel moment les parties prenantes confirment que le besoin, les spécifications et la valeur attendue sont toujours alignés. | Les écarts sont découverts seulement après la diffusion, lorsque les options de correction sont plus coûteuses et plus limitées. | Acceptation concentrée à la fin, surprises tardives, rework important, pression élevée juste avant la confirmation finale. |
| Spécifications dʼacceptation par phase | Ce qui doit être validé à ÉLICITER, DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, | Chaque phase peut avancer avec des hypothèses non confirmées, ce qui | Questions utilisateur qui reviennent tard, spécifications dʼacceptation |

|  | DIFFUSER et CONFIRMER. | donne une fausse impression de progression. | réinterprétées, décisions de scope revalidées en fin de cycle. |
| --- | --- | --- | --- |
| Distinction entre retest et confirmation continue | La différence entre refaire les mêmes tests et confirmer progressivement que la livraison reste sur la bonne trajectoire. | Lʼapproche shift left peut être perçue comme une surcharge inutile plutôt que comme une réduction de risque. | Résistance des équipes, validations sautées, perception de doublon, retour au modèle “tout tester à la fin”. |
| Traçabilité entre acceptation, Xray et décision Go/No-Go | Comment les validations intermédiaires deviennent des preuves utilisables pour la confirmation finale. | Les décisions de livraison reposent sur des impressions ou des validations informelles plutôt que sur des preuves accumulées. | Preuves dʼacceptation difficiles à retrouver, validations Xray non liées aux spécifications dʼacceptation, Go/No-Go basé sur une vue partielle. |

Effet combiné : sans shift left de lʼacceptation, lʼorganisation concentre la validation à un moment où le produit est déjà largement livré. Les équipes peuvent alors découvrir trop tard que la solution ne répond pas entièrement au besoin, même si le développement et les tests techniques semblent terminés. En intégrant des confirmations dʼacceptation à chaque phase, la validation devient cumulative, plus légère et plus utile pour protéger la satisfaction réelle.

Recommandation : définir des spécifications dʼacceptation simples pour chaque étape du flux produit et les relier aux validations Xray et aux décisions de livraison. La confirmation finale devrait sʼappuyer sur les validations déjà accumulées plutôt que repartir de zéro après la diffusion.

Ajustement du centre dʼexcellence

Les rôles catalyseurs du centre dʼexcellence ne sont pas explicitement structurés.

Conséquences si le centre dʼexcellence nʼest pas explicitement structuré

Le centre dʼexcellence ne devrait pas être une équipe qui fait le travail à la place des

équipes. Il doit agir comme un levier de transformation : coacher, faciliter, outiller,

standardiser et rendre les équipes autonomes. Sans ces rôles catalyseurs, les bonnes intentions du SDLC, du contrat qualité et de la gouvernance restent théoriques.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Coach qualité (Quality Coach) | Accompagnement des pratiques qualité, Definition of Done, stratégie de test, critères de sortie, culture qualité intégrée à lʼéquipe. | Retour aux anciennes habitudes de contrôle qualité en fin de chaîne; dépendance à un rôle de QA traditionnel; qualité perçue comme externe à lʼéquipe. | Tests tardifs, défauts découverts en fin de release, débats sur “qui est responsable de la qualité”, critères qualité appliqués de façon variable. |
| Coach agile (Agile Coach) | Facilitation des rituels, collaboration interéquipes, amélioration continue, gestion des dépendances et maturité agile. | Les cérémonies deviennent mécaniques; les silos persistent; les problèmes de flux ne sont pas traités à la racine. | Daily sans décisions, rétrospectives sans actions, dépendances découvertes trop tard, équipes qui “font de lʼagile” sans améliorer leur livraison. |
| Administrateur des outils (Tooling Administrator) | Configuration et évolution de Jira, Confluence, Xray, SonarQube, tableaux de bord, automatisations et intégrations. | Les processus ne sont pas supportés par les outils; les métriques sont difficiles à extraire; la traçabilité devient manuelle ou incohérente. | Champs Jira incomplets, workflows contournés, tableaux de bord non fiables, duplication dʼinformation entre outils. |
| Technologies de lʼinformation (Information Technology — IT) | Accès, licences, environnements, sécurité, infrastructure, disponibilité des services et soutien technique transversal. | Les équipes perdent du temps sur des blocages dʼaccès ou dʼenvironnement; les contraintes sécurité et infrastructure sont découvertes trop tard. | Retards causés par les accès, environnements instables, demandes urgentes en fin de livraison, dépendance à des solutions temporaires. |

| Personnes DevOps (DevOps Engineers) | Automatisation CI/CD, pipelines, packaging, observabilité, déploiement, reproductibilité des builds et intégration entre développement et opérations. | La livraison reste manuelle, fragile ou dépendante de quelques experts; les risques de déploiement et de rollback augmentent. | Pipelines instables, builds non reproductibles, déploiements manuels, surprises lors du passage vers les opérations. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion du changement (Change Management) | Adoption, communication, formation, impacts organisationnels, préparation des utilisateurs et accompagnement des nouvelles pratiques. | Les changements de processus ou dʼoutils sont imposés plutôt quʼadoptés; la résistance augmente; les anciennes habitudes reviennent. | Faible adoption, contournement des nouveaux processus, incompréhension des rôles, perception que la transformation est administrative. |
| Facilitateurs transversaux (Facilitators) | Animation des ateliers, alignement des parties prenantes, documentation des décisions et maintien du dialogue entre SENSE, FORGE et CARE. | Les décisions se prennent en silo; les bons joueurs ne sont pas toujours présents; les décisions ne sont pas suffisamment traçables. | Ateliers sans décision claire, revalidation répétée, incompréhensions entre produit, développement, validation, opérations et support. |

Effet combiné : sans centre dʼexcellence structuré, les équipes doivent inventer seules leurs

pratiques, leurs outils et leurs mécanismes de collaboration. Cela crée des écarts entre équipes, affaiblit la standardisation et rend la transformation dépendante de quelques individus plutôt que dʼun système durable.

Recommandation : formaliser un centre dʼexcellence composé de rôles catalyseurs. Ces rôles peuvent être partagés ou à temps partiel, mais leurs responsabilités doivent être explicites. Leur mandat nʼest pas de faire à la place des équipes, mais de rendre les équipes capables de livrer avec qualité, autonomie et cohérence.

Mandat recommandé du centre dʼexcellence

Définir et faire évoluer les pratiques communes liées au SDLC, à la qualité, à lʼagilité, aux outils

et à la livraison.

Accompagner les équipes dans lʼadoption des pratiques sans créer de dépendance

permanente.

Faciliter les ateliers transversaux pour éviter les silos entre produit, développement, validation, opérations et support.

Maintenir les gabarits, tableaux de bord, métriques et mécanismes de traçabilité nécessaires à la gouvernance.

Identifier les irritants systémiques et proposer des améliorations continues.

Former, coacher et soutenir les rôles clés afin que la qualité soit intégrée dans le travail quotidien.

Point de vigilance : le centre dʼexcellence ne doit pas devenir une tour de contrôle ni un goulot dʼétranglement. Il doit agir comme un accélérateur, un filet de sécurité et un mécanisme de cohérence organisationnelle.

Formation continue comme pilier du centre dʼexcellence

Le centre dʼexcellence doit inclure un programme de formation continue comme mécanisme de

pérennité organisationnelle. Les détails du parcours, des modules, des ateliers et des sources à utiliser sont maintenus dans la page Formation en continue, qui doit rester la source de vérité pour éviter de dupliquer le contenu ici.

Ajustement du positionnement de la qualité dans l'organisation

La qualité est isolée du développement, des opérations et du portfolio — et la dynamique relationnelle entre R&D et qualité amplifie le problème.

Conséquences si la qualité nʼest pas repositionnée comme catalyseur intégré

Sans positionnement explicite de la qualité comme pratique intégrée et catalyseur

transversal, elle devient un rôle isolé, perçu comme externe, contraignant et porteur de mauvaises nouvelles. La dynamique de compétition entre R&D et qualité transforme ce qui devrait être une collaboration en confrontation.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |

| Qualité intégrée au développement | Responsabilité qualité dans le flux de développement quotidien. | La qualité est perçue comme une étape finale plutôt quʼune pratique continue; les développeurs peuvent se déresponsabiliser. | Tests repoussés en fin de cycle, « cʼest la job de QA », défauts découverts trop tard, rework systématique. |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité intégrée aux opérations | Lien entre qualité de livraison, stabilité opérationnelle et retour terrain. | Les signaux opérationnels ne remontent pas vers les pratiques de développement; les mêmes problèmes se répètent. | Incidents récurrents, correctifs réactifs, absence de boucle de rétroaction entre production et développement. |
| Qualité intégrée au portfolio | Prise en compte de la qualité dans les décisions dʼinvestissement, de priorisation et de capacité. | La qualité est sacrifiée au profit de la vélocité ou du scope; la dette qualité sʼaccumule sans visibilité. | Arbitrages qui ignorent la dette technique, roadmap sans critères qualité, surprises en fin de release. |
| Qualité comme catalyseur, et non comme contrôle | Rôle de la qualité : assistance, facilitation et accélération plutôt que contrôle et blocage. | La qualité est perçue comme un ennemi, un fauteur de trouble ou un diseur de mauvaises nouvelles. | Résistance aux pratiques qualité, contournement des processus, équipes qui cachent les problèmes plutôt que de les exposer. |
| Climat de confiance entre R&D et qualité | Relation de collaboration, dʼentraide et de respect mutuel entre développement et qualité. | Le R&D se positionne en mode compétition et reçoit les recommandations qualité comme une remise en question de sa compétence; la qualité, de son côté, cherche parfois la | Sentiment dʼêtre jugé, complexe dʼinfériorité ou de supériorité, rejet systématique des recommandations, frustration généralisée, discussions qui tournent en |

|  |  | recette parfaite et impose des standards perçus comme déconnectés. | confrontation plutôt quʼen résolution. |
| --- | --- | --- | --- |
| Posture dʼhumilité et dʼouverture | Capacité de chaque partie à reconnaître ses limites, à écouter et à ajuster sans se sentir menacée. | Le R&D rejette les recommandations parce quʼil pense déjà maîtriser la situation; la qualité sʼentête parfois sur des pratiques théoriques sans assez tenir compte du contexte réel. | Mode défensif permanent, « nous contre eux », absence de remise en question constructive, perte de focus sur les vrais enjeux au profit de lʼego. |

Effet combiné : la qualité seule, sans contexte, nʼexiste tout simplement pas. Elle ne doit pas être séparée du développement, des opérations ni du portfolio. Lorsquʼelle est isolée, elle devient une fonction externe qui juge, ralentit ou annonce les mauvaises nouvelles. Les équipes se déresponsabilisent, les recommandations sont rejetées et chacun protège son territoire au lieu de collaborer sur les risques réels.

Recommandation : cesser de traiter la qualité comme une fonction séparée ou un département

autonome. La qualité doit être intégrée dans les pratiques quotidiennes, présente dans chaque phase du SDLC, rattachée à un contexte concret et portée comme un catalyseur du centre dʼexcellence. Elle doit aider les équipes à prendre de meilleures décisions, pas imposer une recette parfaite.

La qualité doit être :

Intégrée — présente du portfolio à la production, pas seulement en fin de cycle.

Contextuelle — toujours rattachée à un produit, une livraison, une opération, une décision ou

un risque concret.

Catalyseur — un accélérateur qui rend les équipes meilleures, pas un contrôleur qui ralentit ou bloque.

Facilitatrice — une assistance évidente partout, qui aide à résoudre les enjeux plutôt quʼà chercher un coupable.

Partagée — la responsabilité qualité appartient à tous, pas seulement à une équipe dédiée.

Bienveillante — la qualité ne juge pas, elle accompagne; le R&D ne doit pas se sentir en compétition avec la qualité, et la qualité ne doit pas se sentir en mission de correction permanente.

Point de vigilance — dynamique relationnelle : lorsque le R&D est en mode « nous sommes les

meilleurs » et que la qualité est en mode « voici la recette parfaite », les deux parties se retrouvent en posture défensive. Le R&D perçoit chaque recommandation comme une attaque à sa compétence; la qualité perçoit chaque résistance comme un manque de rigueur. Ce cercle vicieux doit être brisé par lʼhumilité des deux côtés, le focus sur les vrais enjeux, la co-construction des recommandations et la reconnaissance mutuelle des expertises.

Point de vigilance : il faut éviter à tout prix que la qualité soit perçue comme un ennemi, un fauteur de trouble ou un diseur de mauvaises nouvelles. Si cette perception existe, cʼest le symptôme dʼun positionnement organisationnel défaillant. La solution nʼest pas seulement de mieux communiquer la qualité, mais de la repositionner comme une composante naturelle et indissociable du travail quotidien.

Ajustement de la responsabilité produit complète (SENSE)

La voix client, produit et livraison nʼest pas suffisamment explicitée.

Conséquences si les rôles Produit et Livraison ne sont pas explicitement assignés

Si les rôles de Responsable produit (Product Manager — PM), Propriétaire du produit

(Product Owner — PO) et Chargé de livraison (Delivery Manager — CdL) ne sont pas clairement définis, les décisions clés deviennent implicites, distribuées ou prises au cas par cas. Le risque principal est de confondre prioriser, spécifier, implémenter et livrer.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable produit (Product Manager —PM) | Vision produit, roadmap, arbitrage marché/client, stratégie de maintenance, fin de vie et transition produit. | Priorisation réactive, roadmap implicite, arbitrages incohérents entre dette technique, demandes clients, RT-LAB et HYPER-LAB. | Backlog peu orienté valeur, clients influents qui dictent les priorités, difficulté à expliquer pourquoi une demande est acceptée, refusée ou reportée. |

| Propriétaire du produit (Product Owner — PO) | Backlog tactique, découpage des besoins, stories, spécifications IF… THEN…, Definition of Ready et priorisation dʼéquipe. | Stories insuffisamment clarifiées, spécifications incomplètes, spécifications dʼacceptation tardives, rework pendant lʼimplémentation. | Allers-retours fréquents avec les équipes, stories trop grosses, débats tardifs sur ce qui était attendu, difficultés à savoir si un item est prêt à développer. |
| --- | --- | --- | --- |
| Chargé de livraison (Delivery Manager —CdL) | Respect du SDLC, critères de sortie, dépendances, métriques, signaux de risque, préparation Go/No-Go et transfert vers les opérations/support. | La livraison devient une accumulation de tâches plutôt quʼun flux maîtrisé; les risques sont découverts trop tard; les silos réapparaissent entre produit, développement, validation, opérations et support. | Surprises en fin de release, checklists incomplètes, support mal préparé, décisions basées sur lʼintuition plutôt que sur les métriques et les signaux objectifs. |

Effet combiné : sans PM, PO et CdL clairement assignés, les mêmes personnes finissent par prendre plusieurs décisions implicitement, sans mandat clair. Cela fragilise la traçabilité, la qualité, la collaboration transverse et la capacité à livrer de façon prévisible.

Recommandation : ces responsabilités doivent exister même si elles ne correspondent pas à

des postes à temps plein. Pour un produit en maintenance comme RT-LAB, les responsabilités PM et PO peuvent être combinées ou partagées avec le produit successeur, par exemple HYPER-LAB, mais elles ne devraient pas être absentes. Lʼabsence de nouvelles fonctionnalités ne signifie pas lʼabsence de décisions produit.

Note : les descriptions de PM, PO et CdL dans cette section sont des responsabilités recommandées pour couvrir la voix produit et la livraison dans ce contexte. Pour les définitions générales des rôles et la répartition des responsabilités, se référer au Lexique / Terminologies et à la matrice RACI.

Point de vigilance : un produit en maintenance requiert quand même une responsabilité produit explicite, notamment pour arbitrer la dette, les correctifs, les incidents, les dépendances, la fin

de vie et les transitions vers les produits successeurs.

Ajustement de la voix du client (Customer Voice)

Les signaux clients sont dispersés et ne sont pas encore structurés comme un mécanisme de

décision produit.

Conséquences si la voix du client nʼest pas structurée

Sans mécanisme explicite de voix du client, les décisions produit reposent surtout sur les perceptions internes, les urgences ponctuelles ou les clients les plus bruyants. Le risque est de perdre la traçabilité entre les irritants réels, la valeur attendue, la priorisation produit et les choix de livraison.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal de rétroaction intégré au produit | Recueil continu des irritants, suggestions et besoins directement dans lʼapplication. | Les retours clients arrivent par des canaux dispersés et non comparables. | Demandes perdues dans les courriels, Slack ou rencontres; difficulté à regrouper les tendances. |
| Sondages et mesures de satisfaction | Niveau de satisfaction, perception de qualité, irritants récurrents et priorités perçues. | Les décisions sont basées sur quelques anecdotes plutôt que sur un signal représentatif. | Débats internes sur ce que “les clients veulent vraiment”; manque de données comparables dans le temps. |
| Suivi incident / version | Lien entre incidents, versions, correctifs, clients affectés et impact opérationnel. | Les correctifs sont priorisés sans compréhension claire de lʼimpact client réel. | Retours récurrents sur les mêmes problèmes, difficulté à expliquer pourquoi un correctif est prioritaire. |
| Télémétrie et traçabilité acceptées par lʼutilisateur | Usage réel, fréquence des erreurs, adoption des fonctionnalités et parcours problématiques. | Le produit est amélioré selon ce que lʼon croit être utilisé, plutôt que selon lʼusage réel. | Fonctionnalités peu utilisées qui continuent dʼêtre maintenues; irritants |

|  |  |  | fréquents non visibles par lʼéquipe. |
| --- | --- | --- | --- |
| Envoi automatisé dʼerreurs et crashs | Fréquence, contexte, sévérité et reproductibilité des problèmes techniques côté client. | Les défauts critiques sont découverts tard ou seulement lorsquʼun client les rapporte manuellement. | Temps long pour reproduire les problèmes, correctifs réactifs, manque de priorisation basée sur la sévérité réelle. |

Effet combiné : sans voix du client structurée, lʼorganisation priorise selon des signaux incomplets. Les incidents, les irritants, lʼusage réel et la satisfaction ne sont pas reliés dans un même système de décision, ce qui affaiblit la roadmap, les arbitrages qualité et la préparation des livraisons.

Recommandation : mettre en place un mécanisme de voix du client combinant rétroaction

intégrée, sondages, suivi incident/version, télémétrie consentie et envoi automatisé dʼerreurs. Ces signaux doivent alimenter le Responsable produit (Product Manager — PM), le Propriétaire du produit (Product Owner — PO), le Chargé de livraison (Delivery Manager — CdL) et le comité Portfolio afin dʼappuyer la priorisation, les arbitrages et les décisions Go/No-Go.

Mécanismes recommandés

UserVoice ou un mécanisme équivalent de rétroaction directement dans lʼapplication.

Sondages périodiques pour mesurer la satisfaction, la perception de qualité et les irritants

récurrents.

Suivi incident / version pour relier les problèmes aux versions livrées, aux clients affectés et aux correctifs.

Mécanisme de télémétrie et de traçabilité embarquée, accepté par lʼutilisateur, pour soutenir lʼamélioration continue de lʼapplication.

Mécanisme dʼenvoi automatisé dʼerreurs et de crashs afin de réduire le délai de détection et de reproduction.

Point de vigilance : la voix du client ne doit pas être confondue avec la voix du client le plus

bruyant. Les données doivent être consolidées, qualifiées et mises en contexte pour éviter que la roadmap soit dictée uniquement par lʼurgence ou lʼanecdote.

Ajustement du contrat qualité

Aucune entente qualité commune nʼest formalisée à ce jour.

Conséquences si le contrat qualité nʼest pas formalisé

Sans contrat qualité explicite, chaque équipe interprète différemment ce qui est

acceptable pour spécifier, développer, tester, livrer et supporter. La qualité devient une négociation de fin de cycle plutôt quʼun engagement partagé dès le départ.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Critères dʼentrée et de sortie par phase | Quand une phase peut commencer, se terminer et passer à la suivante. | Des travaux passent en développement ou en livraison sans être réellement prêts. | Rework, blocages tardifs, débats sur “qui aurait dû valider quoi”. |
| Definition of Ready et Definition of Done | Ce qui rend un item prêt à développer et ce qui le rend terminé. | Les stories avancent avec des spécifications incomplètes ou une qualité variable. | Stories rouvertes, spécifications dʼacceptation ajoutées tard, validations oubliées ou incomplètes. |
| Critères de dérogation | Quand une exception qualité est acceptable, qui lʼautorise et comment elle est suivie. | Les exceptions deviennent implicites, répétées ou non assumées. | Décisions orales, risques acceptés sans trace, dette qualité accumulée. |
| Preuves et métriques qualité | Quels signaux sont nécessaires pour démontrer la qualité et la préparation à livrer. | Les décisions Go/No-Go reposent sur lʼintuition plutôt que sur des preuves. | Tableaux de bord incomplets, validations non liées aux spécifications, couverture difficile à expliquer. |

Effet combiné : sans contrat qualité commun, les attentes qualité se déplacent dʼune équipe à

lʼautre et dʼune livraison à lʼautre. Les spécifications, preuves et exceptions deviennent négociées trop tard, les dérogations sʼaccumulent et les décisions de livraison reposent davantage sur la pression du moment que sur des preuves partagées.

Recommandation : formaliser un contrat qualité commun décrivant les critères dʼentrée/sortie, les responsabilités, les preuves attendues, les dérogations et les métriques minimales. Le contrat doit être utilisé comme outil de collaboration entre produit, développement, validation, opérations, support et livraison — pas comme une checklist administrative de fin de cycle.

Point de vigilance : le contrat qualité doit rester vivant, simple et utile. Sʼil devient trop lourd, il sera contourné; sʼil est trop vague, il ne changera pas les comportements.

Ajustement de la centralisation de la documentation produit et des spécifications

La documentation produit commune, synchronisée, dynamique, modélisée et testable nʼest pas

suffisamment centralisée.

Conséquences si la documentation produit et les spécifications ne sont pas centralisées

Sans documentation produit commune, synchronisée, dynamique et testable, chaque fonction travaille avec sa propre interprétation du besoin. Le risque principal est de créer des silos entre produit, développement, validation, opérations et support, puis de découvrir les écarts seulement à la fin.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Source unique de vérité produit | Où se trouvent les spécifications, décisions, modèles, hypothèses et preuves de validation à jour. | Les équipes travaillent avec des versions différentes de la réalité produit. | Décisions répétées, documents contradictoires, questions récurrentes déjà tranchées ailleurs. |
| Modélisation commune | Comportements attendus, règles dʼaffaires, spécifications IF… THEN…, états, interfaces et dépendances. | Les impacts sont découverts trop tard et les validations ne couvrent pas les bons comportements. | Défauts dʼintégration, incompréhensions entre équipes, modèles informels dans la tête de quelques experts. |

| Spécifications testables | Lien entre besoin, spécifications IF… THEN…, validations, preuves et définition de terminé. | La validation devient interprétative plutôt que vérifiable. | Tests créés tard, couverture difficile à démontrer, débats sur ce qui devait être validé. |
| --- | --- | --- | --- |
| Participation de tous les joueurs concernés | Qui doit contribuer aux ateliers de définition, de modélisation et de validation. | Les décisions sont prises en silo et doivent être revalidées après coup. | Allers-retours fréquents, dépendances oubliées, support ou opérations impliqués trop tard. |

Effet combiné : lorsque la documentation produit et les spécifications ne sont pas centralisées, la compréhension du produit devient fragmentée. Les décisions, modèles, spécifications et preuves de validation se dispersent entre outils, personnes et équipes, ce qui augmente le rework et réduit la capacité de livrer avec confiance.

Recommandation : établir une documentation produit commune dans Confluence, reliée aux modèles, aux stories, aux validations Xray et aux décisions. Les ateliers de modélisation et de spécification doivent inclure les parties prenantes concernées dès le départ afin que le besoin soit compris, testable et livrable sans revalidation tardive.

Point de vigilance : la documentation produit ne doit pas devenir un entrepôt statique. Elle doit

rester connectée à la livraison, aux validations, aux décisions et aux changements réels du produit.

Ajustement du modèle de versionnement et du découpage des livraisons

Le modèle de versionnement, lʼalignement des standards et le découpage des paquets de

livraison ne sont pas suffisamment uniformisés.

Conséquences si le modèle de versionnement et le découpage des livraisons ne sont pas uniformisés

Sans règles communes de versionnement, de découpage Jira et de paquets de livraison, chaque équipe peut interpréter différemment ce qui constitue une livraison majeure, mineure, corrective ou technique. Le risque principal est de perdre lʼalignement entre valeur produit, traçabilité technique, effort de validation et communication client.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveaux de version | Distinction entre version majeure, mineure, patch et build. | Les équipes utilisent les mêmes mots pour désigner des réalités différentes. | Confusion entre communication client, documentation, packaging, branches, commits et pipelines. |
| Unité principale de livraison | Niveau Jira à utiliser pour regrouper la valeur livrable. | Les livraisons deviennent trop grosses, trop petites ou mal alignées avec la valeur produit. | EPIC interminables, FEATURE trop vagues, stories regroupées tardivement, difficulté à expliquer ce qui est réellement livré. |
| Granularité des paquets | Nombre dʼéléments à inclure dans une livraison donnée. | Le regroupement excessif augmente le risque, la complexité, le coût de validation et le stress opérationnel. | Campagnes de tests massives, anomalies difficiles à isoler, cycles imprévisibles, défauts découverts tard. |
| Traçabilité Jira / version | Lien entre EPIC, FEATURE, STORY/BUG, commit, build et version livrée. | La preuve de ce qui est livré, testé et supporté devient difficile à reconstituer. | Release notes incomplètes, audits difficiles, décisions Go/No-Go appuyées sur une vue partielle. |

Effet combiné : lorsque les niveaux de version, les paquets Jira et les unités de valeur ne sont

pas alignés, la livraison devient difficile à expliquer, à tester et à supporter. Les équipes regroupent trop dʼéléments, la validation devient lourde et la traçabilité entre décision, code, test, build et version livrée sʼaffaiblit.

Recommandation : établir une règle commune reliant chaque niveau de découpage Jira à un niveau de version. La FEATURE devrait être lʼunité principale de livraison produit, en conservant une relation aussi proche que possible de 1:1 entre paquet Jira et niveau de version afin de réduire la complexité et de maîtriser la validation.

Niveaux de version recommandés

| Usage | Format | Intention |
| --- | --- | --- |
| Interne — traçabilité complète | [majeur].[mineur].[patch]. [build] | Aligné avec les branches, les pipelines CI/CD, les commits et la traçabilité technique. |
| Documentation et packaging | [majeur].[mineur].[patch] | Format lisible et précis pour la documentation, les notes de version et le packaging. |
| Client, utilisateur final et vente | [majeur].[mineur] | Format simplifié, axé sur la valeur fonctionnelle livrée. |

Alignement entre découpage Jira et versionnement

| Niveau Jira | Objectif | Niveau de version | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC | Valeur affaire (business) | Livraison majeure | 2026.x.x.x |
| FEATURE | Valeur produit et unité principale de livraison recommandée | Livraison mineure | x.1.0.x |
| STORY / BUG | Montage, réalisation ou correction | Patch | x.1.1.x |
| COMMIT / BUILD | Traçabilité technique | Build | x.x.x.3f5a9c8 |

Clarification importante — définition de FEATURE

Dans ce contexte, FEATURE ne signifie pas une fonctionnalité isolée, un fichier Cucumber ou

une petite capacité livrée indépendamment. Selon la définition de référence du Lexique / Terminologies, et pour cette gouvernance de versionnement, FEATURE = niveau de livraison produit.

Une FEATURE représente un regroupement cohérent de valeur produit, un incrément livrable au niveau produit et un niveau de version mineur. On conserve le terme FEATURE, mais sa signification locale doit être explicite afin dʼéviter la confusion avec lʼusage courant du mot “feature” dans lʼindustrie.

Règles de granularité recommandées

Éviter autant que possible plusieurs STORIES/BUGS dans un même PATCH.

Éviter plusieurs modifications non reliées dans un même COMMIT.

Éviter plusieurs FEATURES dans une même version mineure.

Éviter plusieurs EPICS dans une même version majeure.

Appliquer une règle simple : relation 1:1 entre le niveau Jira et le niveau de version correspondant, lorsque le contexte le permet.

Pourquoi : chaque regroupement augmente le risque, la complexité, le coût de validation et le stress opérationnel. Le risque nʼaugmente pas linéairement; il peut augmenter de manière exponentielle lorsque plusieurs changements sont combinés dans une même livraison.

Piège classique — lʼillusion de la livraison rapide

Certaines organisations croient aller plus vite en regroupant les livraisons, en mobilisant les

équipes moins souvent ou en considérant que les petits livrables coûtent trop cher en coordination. Dans la majorité des cas, ce raisonnement produit lʼeffet inverse : les tests deviennent plus lourds, les anomalies sont plus difficiles à isoler, les corrections coûtent plus cher et les délais explosent.

Le mythe selon lequel une EPIC ou une FEATURE devrait nécessairement durer plusieurs mois

ou plusieurs années doit aussi être questionné. Une livraison majeure ou mineure peut être courte si elle représente une valeur clairement découpée et maîtrisée.

Bénéfices attendus

Cohérence entre produit, technique, documentation et livraison.

Traçabilité complète entre besoin, Jira, test, commit, build et version.

Découpage plus naturel et plus facile à expliquer.

Réduction de la confusion utilisateur et de la confusion interne.

Tests plus simples, plus fiables et moins massifs.

Réduction des échecs, du rework et du stress global.

Point de vigilance : la terminologie doit rester uniforme. Certaines équipes utilisent “majeur /

mineur” pour désigner en réalité “mineur / patch”. Les définitions doivent être clarifiées avant de comparer les métriques, les versions ou les engagements de livraison.

Usage structuré de lʼIA dans le SDLC

LʼIA est déjà utilisée de façon ponctuelle pour la lecture de code, lʼanalyse de tickets Jira, le

débogage, la description des tâches et la génération de cas de validation. Cet usage devient un

levier réel seulement sʼil est structuré, traçable et intégré au SDLC.

Utiliser lʼIA pour soutenir lʼanalyse de code, la revue des tickets Jira, la compréhension du

contexte des bugs et la génération de cas de validation.

Résumer et valider le contexte des bugs et fonctionnalités avec lʼaide de lʼIA, tout en

conservant une validation humaine explicite.

Encadrer lʼusage avancé de lʼIA par des règles simples : sources fiables, contexte clair, validation humaine, traçabilité des décisions et protection des informations sensibles.

Rappeler que lʼIA ne peut être efficace que si les spécifications, modèles et sources de vérité sont fiables, à jour et accessibles.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadre dʼutilisation de lʼIA | Quand utiliser lʼIA, pour quelles tâches, avec quelles sources et quelles limites. | Usage ad hoc et variable entre équipes; résultats ni comparables ni reproductibles. | Pratiques disparates, qualité variable, aucune capitalisation collective. |
| Validation humaine explicite | Distinction entre suggestion IA et décision validée par un humain. | Les sorties IA sont acceptées sans vérification; des erreurs subtiles passent en production ou en documentation. | Spécifications ou cas de test plausibles mais incorrects, confiance excessive. |
| Traçabilité de lʼassistance IA | Savoir quels artefacts ont été produits ou enrichis avec lʼaide de lʼIA. | Impossible de distinguer ce qui a été validé par un expert de ce qui a été généré automatiquement. | Doutes sur la fiabilité des artefacts, risque de régression des compétences. |
| Qualité des sources alimentant lʼIA | Fiabilité des spécifications, modèles et données utilisés comme contexte. | LʼIA produit des résultats cohérents en apparence mais basés sur des sources obsolètes ou contradictoires. | « Garbage in, garbage out » — lʼIA amplifie les lacunes existantes. |

Recommandation : intégrer lʼIA comme assistance au raisonnement, à la synthèse et à la préparation des validations, sans la traiter comme une source de vérité autonome. LʼIA doit accélérer la compréhension et la modélisation, mais les décisions produit, qualité et livraison doivent demeurer validées par les responsables humains.

Automatisation des validations et couverture ciblée

Lʼautomatisation des validations doit être orientée vers les états importants des sous-systèmes plutôt que vers une explosion exhaustive de toutes les combinaisons possibles. Lʼobjectif est de réduire lʼambiguïté, de rendre les preuves répétables et de préparer le passage à lʼéchelle sans créer une suite de validation ingérable.

Explorer lʼautomatisation et le contrôle à distance du matériel pour les validations, en tenant compte des accès, jetons, Vault, autorisations, contraintes techniques et exigences de sécurité.

Définir une couverture de validation ciblée sur les états importants des sous-systèmes et les

risques réels plutôt que sur toutes les combinaisons théoriques.

Identifier quatre cas de validation minimaux pour couvrir les états critiques des sous-systèmes et servir de base de modélisation.

Documenter les cas de validation comme des spécifications produit afin de faciliter la modélisation, la traçabilité Xray et lʼautomatisation.

Recommandation : relier chaque validation automatisable à une spécification produit claire, observable et validable. Lʼautomatisation doit confirmer les comportements attendus et soutenir les décisions de livraison, pas seulement augmenter le nombre de validations exécutées.

Architecture de modélisation et dʼautomatisation — AltWalker + pytest + Robot Framework + Xray

La modélisation comportementale et lʼautomatisation des validations doivent être soutenues par une architecture intégrée qui couvre les trois niveaux de validation : code avec pytest, utilisateur et système avec Robot Framework, et comportement produit modélisé avec AltWalker / GraphWalker. Cette architecture doit être reliée à Xray pour la traçabilité et la couverture, et intégrer le design système embarqué comme source de modélisation.

Pourquoi cette architecture

AltWalker, implémentation Python de GraphWalker, permet de modéliser les comportements produit sous forme de graphes — états, transitions, règles dʼaffaires — et de générer dynamiquement des chemins de validation par Model-Based Testing.

pytest couvre les validations au niveau du code : tests unitaires, intégration technique, TDD et vérifications applicatives.

Robot Framework couvre les validations utilisateur et système : acceptance, bout en bout, interfaces, scénarios fonctionnels et intégration matérielle.

Xray relie les résultats dʼexécution aux spécifications IF… THEN…, test sets, plans de validation et couverture produit.

Le design système embarqué — diagrammes dʼarchitecture, interfaces matériel/logiciel, flux

de données — doit alimenter les modèles AltWalker et les spécifications Xray pour garantir que la modélisation reflète la réalité du produit.

| Élément absent ou flou | Ce qui devient flou | Conséquences possibles | Symptômes observables |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture de modélisation unifiée | Quel outil modélise quoi, à quel niveau et avec quelle traçabilité. | Chaque équipe choisit sa propre approche; les modèles ne sont pas reliés aux validations ni à la couverture produit. | Modèles isolés, non exécutables, non liés à Xray, duplication entre documentation et tests. |
| Lien entre modèles et spécifications Xray | Comment les comportements modélisés deviennent des validations traçables. | Les modèles restent des artefacts de documentation; les validations ne couvrent pas les comportements modélisés. | Modèles et tests qui évoluent indépendamment, couverture déclarative mais non vérifiable. |
| Design système embarqué comme source de modélisation | Comment lʼarchitecture matériel/logiciel, les interfaces et les flux alimentent la modélisation comportementale. | Les modèles décrivent des comportements abstraits sans ancrage suffisant dans la réalité technique du produit. | Modèles plausibles mais déconnectés du matériel, validations qui passent sur simulateur mais échouent sur cible réelle. |
| Intégration pytest + Robot Framework + AltWalker | Comment les trois niveaux de validation — code, système, | Duplication de validations entre les outils, effort de | Tests redondants, suites fragiles, confusion sur quel |

|  | comportement — se complètent sans se dupliquer. | maintenance multiplié, faux sentiment de couverture. | outil valide quel niveau. |
| --- | --- | --- | --- |

Recommandation : définir une architecture de modélisation et dʼautomatisation intégrant

AltWalker pour la modélisation comportementale et le MBT, pytest pour le code et lʼintégration technique, Robot Framework pour les validations utilisateur et système, et Xray pour la traçabilité et la couverture. Le design système embarqué doit être une source de modélisation afin de garantir lʼancrage dans la réalité produit.

Point de vigilance : lʼinvestissement initial en modélisation est modéré mais réel. La valeur se manifeste à moyen terme par la réduction des tests dupliqués, lʼamélioration de la couverture, la documentation produit vivante et la capacité de générer dynamiquement des validations pertinentes.

Ajustement de la gouvernance des rôles et du pouvoir décisionnel

Les rôles à pouvoir décisionnel peuvent devenir une source de collision lorsquʼils ne sont pas appuyés par des responsabilités explicites, un RACI clair et des contrats ou conventions partagés. Le risque nʼest pas seulement de créer des tensions entre personnes : il est de concevoir une structure où plusieurs rôles peuvent légitimement croire quʼils décident de la même chose.

Conséquences si les rôles décisionnels ne sont pas différenciés

Quand deux rôles peuvent dire « cʼest moi qui décide » sur la même responsabilité, le conflit est structurel et inévitable. Le problème nʼest alors pas une question de personnalité, mais une ambiguïté de conception organisationnelle.

| Configuration | Risque structurel | Conséquence probable |
| --- | --- | --- |
| Directeur architecte sous le VP R&D, Directeur qualité à côté du R&D | Lʼarchitecture a un accès direct au pouvoir décisionnel R&D; la qualité peut être perçue comme externe, sans levier opérationnel direct. | La qualité devient un frein perçu plutôt quʼun catalyseur. Les recommandations qualité peuvent être rejetées, contournées ou traitées comme des contraintes externes. |

| Directeur architecte et Directeur qualité au même niveau sous le VP R&D | Les deux rôles ont un levier similaire, mais leurs mandats peuvent se chevaucher sur les standards, les revues, la conformité, les arbitrages techniques et les critères de livraison. | Compétition, doublons, escalades fréquentes et arbitrages constants du VP R&D, qui devient alors un goulot dʼétranglement. |
| --- | --- | --- |
| Un seul rôle cumule architecture et qualité | La collision est réduite, mais le rôle devient surchargé et risque de développer des angles morts. | Selon les urgences, la qualité ou lʼarchitecture finit par être sacrifiée. Les décisions peuvent devenir moins équilibrées. |

Recommandation : avant de créer, maintenir ou renforcer un rôle à pouvoir décisionnel,

répondre explicitement aux questions suivantes :

1. Quelles tâches spécifiques ce rôle réalise-t-il que personne dʼautre ne fait ?

2. Quelle décision finale ce rôle approuve-t-il — le A dans le RACI — sans ambiguïté ?

3. Qui est consulté avant la décision, et qui est seulement informé après la décision ?

4. Si ce rôle disparaît, qui absorbe ses responsabilités, et est-ce déjà explicite ?

5. Est-ce que deux rôles répondent la même chose aux questions précédentes ? Si oui, il faut fusionner, différencier ou redéfinir les responsabilités.

Principe fondamental — tâches et responsabilités dʼabord, rôles ensuite

La qualité, lʼagilité, lʼarchitecture, la modélisation, lʼautomatisation et lʼobservabilité sont toutes des pratiques de la réalisation de produit logiciel. Aucune de ces pratiques ne peut exister sans contexte : elles prennent sens dans le produit, le flux SDLC, les contraintes techniques, les utilisateurs, les opérations et les objectifs de livraison.

Il ne faut donc pas créer des rôles qui font la même chose sous des noms différents. La différence se fait en distinguant précisément les tâches, les responsabilités, les décisions et les interfaces entre rôles.

| Anti-pattern | Pourquoi cʼest un problème |
| --- | --- |
| Créer un rôle qualité qui décide seul des standards qualité | La qualité est une propriété du produit, pas seulement dʼun département. Les standards |

|  | doivent être co-construits avec ceux qui les appliquent et ceux qui en assument les risques. |
| --- | --- |
| Créer un rôle architecture qui décide seul de lʼarchitecture | Lʼarchitecture émerge aussi des contraintes de livraison, de validation, dʼopérations, de maintenance, de performance et dʼévolution produit. |
| Créer un rôle agile permanent qui impose lʼagilité | Lʼagilité est une pratique dʼéquipe et de flux. Un rôle catalyseur qui ne transfère pas la compétence risque de devenir un rôle compensatoire. |
| Multiplier les rôles décisionnels sans clarifier les tâches | Chaque nouveau rôle décisionnel crée de nouvelles interfaces, de nouveaux arbitrages et de nouveaux risques de collision. |

La règle :

1. Lister les tâches et responsabilités dans la colonne de gauche du RACI.

2. Distribuer R, A, C et I en gardant un seul A par ligne.

3. Nommer les rôles seulement après, en fonction de ce qui doit être fait, pas seulement en

fonction de lʼorganigramme.

4. Vérifier quʼaucun rôle ne fait la même chose quʼun autre. Si oui, fusionner ou différencier.

5. Distinguer les rôles permanents, les rôles catalyseurs et les rôles compensatoires.

Principe de maturité : il ne faut pas chercher à remplir tous les rôles. Il faut dʼabord comprendre les tâches et responsabilités, puis distribuer les rôles selon la capacité, la maturité et le besoin réel de lʼorganisation. Bien différencier les tâches et responsabilités est ce qui fait la différence entre une organisation qui collabore et une organisation qui compense.

Recommandation — privilégier les rôles catalyseurs-cadres au décisionnel

Principe : les rôles catalyseurs-cadres plutôt que les rôles décisionnels. Un rôle catalyseur-cadre accompagne, structure, outille et rend visible — mais ne décide pas à la place des équipes. Le pouvoir décisionnel doit être appuyé par des contrats, conventions, ententes, DoR/DoD, critères de sortie et règles de gouvernance explicites, plutôt que porté uniquement par une personne ou un titre.

Cette approche réduit fortement les conflits, car elle déplace lʼarbitrage du rapport de force entre rôles vers un cadre commun, visible et vérifiable. Le rôle catalyseur-cadre aide les équipes

à appliquer le cadre, à lʼaméliorer et à détecter les écarts, sans devenir un passage obligé pour chaque décision.

| Aspect | Rôle décisionnel | Rôle catalyseur-cadre |
| --- | --- | --- |
| Pouvoir | Décide pour les autres ou devient le point dʼarbitrage principal. | Rend les autres capables de décider dans un cadre clair. |
| Source dʼautorité | Lʼorganigramme, le titre, lʼancienneté ou le rapport de force. | Le contrat qualité, les conventions, le RACI, les critères de sortie, la DoR/DoD et les ententes explicites. |
| En cas de conflit | Arbitrage personnel, variable selon la personne, le moment ou la pression. | Arbitrage par le cadre : prévisible, impersonnel, documenté et vérifiable. |
| Scalabilité | Risque de goulot dʼétranglement : les décisions remontent toujours aux mêmes personnes. | Décisions distribuées : les équipes appliquent le cadre et escaladent seulement les exceptions. |
| Effet sur la maturité | Peut maintenir la dépendance à une personne experte ou à une direction. | Transfère la compétence, clarifie les responsabilités et accélère lʼautonomie des équipes. |
| Quand la personne part | Le pouvoir décisionnel disparaît ou devient flou. | Le cadre reste; les équipes continuent avec des règles connues. |

Effets recherchés :

1. Réduire les conflits — quand le contrat, la convention ou lʼentente tranche, il y a moins de collision entre personnes ou directions.

2. Rendre visibles les rôles non nécessaires — si un rôle nʼa plus rien à décider une fois le

cadre clarifié, il est peut-être compensatoire ou doit devenir catalyseur.

3. Accélérer la maturité — les équipes internalisent les standards au lieu de dépendre dʼun

décideur central.

4. Limiter les décisions exceptionnelles — le décisionnel reste nécessaire, mais il se concentre sur les vraies exceptions, les arbitrages stratégiques et les risques assumés.

| Au lieu de… | Privilégier… |
| --- | --- |
| Le Directeur qualité décide seul si une livraison est conforme. | Le contrat qualité définit les critères; lʼéquipe vérifie; les métriques rendent lʼétat visible; lʼautorité finale assume seulement les dérogations ou exceptions. |
| Le Directeur architecte approuve chaque décision technique. | Les conventions dʼarchitecture et de modélisation définissent les patterns; les équipes appliquent; les revues détectent les écarts; les exceptions sont documentées. |
| Le VP R&D arbitre fréquemment entre architecture, qualité, livraison et opérations. | Le RACI clarifie les responsabilités; chaque tâche a un seul A; les pratiques transversales se consultent sans se chevaucher. |
| Un coach qualité ou agile devient le gardien permanent de la conformité. | Le coach agit comme catalyseur-cadre : il accompagne, forme, challenge et transfère la compétence jusquʼà ce que lʼéquipe soit autonome. |

Test de nécessité dʼun rôle

Si on remplace la personne par un contrat, une convention ou une entente explicite et que les équipes fonctionnent toujours, le rôle est probablement compensatoire, trop décisionnel ou devrait être repositionné comme catalyseur-cadre. À lʼinverse, si le cadre révèle une vraie responsabilité non couverte, le RACI doit lʼassigner explicitement.

Ajustement de la posture qualité dans les équipes de développement

Il ne devrait pas y avoir de rôle « QA » monolithique traditionnel dans une équipe de

développement moderne. La qualité est une responsabilité distribuée entre les personnes qui définissent le produit, conçoivent lʼarchitecture, écrivent le code, valident les comportements, livrent, opèrent et soutiennent les utilisateurs.

Conséquences si la qualité reste portée par un rôle QA fourre-tout

Lorsque la qualité est confiée à un rôle unique en fin de chaîne, les équipes se

déresponsabilisent, les validations arrivent trop tard et les problèmes de spécification, de

conception ou dʼimplémentation sont découverts au moment le plus coûteux.

Principe directeur : la mauvaise question est « est-ce au QA de… ? ». La bonne question est «

qui est le mieux placé pour… ? ». Dans une équipe dev moderne, il nʼy a pas un QA qui fait tout — il y a des responsabilités qualité distribuées.

Dev / Arch → responsable de la qualité de son code : tests unitaires, TDD lorsque pertinent, revue de code, testabilité et Definition of Done.

Ingénieur ou spécialiste en validation → responsable de la stratégie de validation, des tests

système, intégration, acceptance, traçabilité et Xray.

Chargé de livraison → responsable de la conformité processus, des critères de sortie, du

dossier Go/No-Go et des signaux de livraison.

Responsable du développement → imputable de la qualité technique globale dans le périmètre développement.

Coach qualité → catalyseur des pratiques qualité; accompagne, challenge et transfère les compétences sans faire la qualité à la place de lʼéquipe.

Questions de réflexion — réponses recommandées

| Question | Réponse recommandée | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Qui rédige les validations basées sur les spécifications IF… THEN… ? | Ingénieur ou spécialiste en validation pour les tests système, intégration et acceptance. Dev / Arch pour les tests unitaires et les tests techniques. | Les validations découlent des spécifications IF… THEN… —celui qui comprend le besoin et le risque est le mieux placé. Les tests unitaires sont indissociables du code. |
| Qui exécute les tests ? | Dev / Arch exécute ses tests unitaires avant merge. Ingénieur ou spécialiste en validation exécute les tests système, intégration et acceptance. Lʼautomatisation exécute en continu. | Lʼexécution manuelle devrait être lʼexception. Lʼobjectif est lʼautomatisation maximale. Le dev est responsable de valider son propre travail avant de le soumettre. |
| Qui automatise les tests ? | Dev / Arch automatise les tests unitaires et dʼintégration technique. Ingénieur ou spécialiste en validation | Celui qui écrit ou conçoit le test est souvent le mieux placé pour lʼautomatiser. Le développement ne devrait pas |

|  | automatise les tests système, acceptance et bout en bout. | jeter le travail par-dessus le mur vers un rôle QA fourre-tout. |
| --- | --- | --- |
| Qui sʼoccupe de Xray ? | Ingénieur ou spécialiste en validation — administration, structure des plans de validation, traçabilité spécifications → validations → résultats. | Xray est lʼoutil de gouvernance de la validation. Il exige une compétence spécialisée en gestion de tests et traçabilité. |
| Qui signe le Go/No-Go ? | CdL prépare le dossier. Portfolio discute et vote. VSE prend la décision finale. | La décision est informée par les métriques, signaux, risques et dérogations. Le VSE assume la responsabilité finale — même quand le vote est partagé. |
| Qui teste le code que le dev a fait ? | Le dev lui-même — tests unitaires, TDD, code review et Definition of Done. Un autre dev contribue à la revue par les pairs. | La qualité du code est la responsabilité du développeur. La revue par les pairs est plus efficace quʼun QA qui revérifie le code après coup. |
| Qui teste ce que le produit doit faire ? | Ingénieur ou spécialiste en validation — validation fonctionnelle basée sur le SPECIFY. | Cʼest la validation du produit par rapport aux spécifications, pas la vérification du code. Cʼest le cœur du métier de la validation. |
| Qui teste lʼintégration ? | Dev / Arch pour lʼintégration technique : composants, APIs, interfaces internes. Ingénieur ou spécialiste en validation pour lʼintégration système : bout en bout, multi-composants, environnements représentatifs. | Lʼintégration technique est proche du code. Lʼintégration système exige une vue dʼensemble et des environnements représentatifs. |

| Qui teste toutes les possibilités ? | Personne — tester « tout » est impossible et non souhaitable. La validation définit une stratégie basée sur le risque : quoi tester, à quel niveau et avec quelle priorité. | Lʼapproche basée sur le risque est plus efficace que lʼexhaustivité. Elle concentre lʼeffort sur ce qui a le plus dʼimpact. |
| --- | --- | --- |
| Qui teste la sécurité, la performance et les autres validations spécialisées ? | Spécialistes concernés pour les domaines spécialisés. Dev / Arch applique les bonnes pratiques de base. Validation coordonne et intègre ces validations dans la stratégie globale. | Les validations spécialisées exigent des compétences spécialisées. Il ne faut pas tout mettre sur le dos dʼun seul rôle QA fourre-tout. |
| Qui fait lʼaudit ? | Chargé de livraison pour lʼaudit de conformité processus : SDLC respecté, DoD appliquée, gating prêt. Validation pour lʼaudit de traçabilité : spécifications → validations → résultats. | Lʼaudit doit être distingué de lʼexécution. Le CdL vérifie le processus; la validation vérifie la couverture et la preuve de validation. |

| Priorité | Recommandation | Dépend de |
| --- | --- | --- |
| 🔴 1 — Urgente | Consolidation des projets Jira par produit | — |
| 🔴 2 — Urgente | Gouvernance Jira et Xray —livraison vs définition | Consolidation Jira |

Recommandation : repositionner la qualité comme une pratique distribuée et visible, soutenue par des rôles catalyseurs, des validations traçables, des critères de sortie et des preuves qualité. Le rôle qualité moderne ne doit pas absorber les responsabilités des autres; il doit rendre les responsabilités explicites, applicables et mesurables.

Carte de priorisation et dépendances entre recommandations

| 🟠 3 — Haute | Modèle de versionnement et découpage des livraisons | Gouvernance Jira/Xray |
| --- | --- | --- |
| 🟠 4 — Haute | Contrat qualité | Gouvernance Jira/Xray |
| 🟠 5 — Haute | Responsabilité produit — PM, PO, CdL | Peut démarrer en parallèle |
| 🟡 6 — Moyenne | Centralisation de la documentation produit | Gouvernance Jira/Xray, contrat qualité |
| 🟡 7 — Moyenne | Positionnement de la qualité dans lʼorganisation | Contrat qualité, centre dʼexcellence |
| 🟡 8 — Moyenne | Centre dʼexcellence | Responsabilité produit |
| 🟡 9 — Moyenne | Gouvernance des rôles et pouvoir décisionnel | RACI, centre dʼexcellence |
| 🟡 10 — Moyenne | Posture qualité dans les équipes de développement | Positionnement qualité, contrat qualité |
| 🔵 11 — En continu | Shift left de lʼacceptation | Contrat qualité, Xray |
| 🔵 12 — En continu | Voix du client | Responsabilité produit |
| 🔵 13 — En continu | Usage structuré de lʼIA | Documentation centralisée |
| 🔵 14 — En continu | Automatisation des validations | Gouvernance Xray, spécifications testables |