2026.06.15 - Pratique (atelier) - Le cycle complet de la réalisation du produit

Cette page sert de guide de préparation, dʼanimation et de suivi pour lʼatelier de livraison SDLC lié à la mission qualité. Elle permet de cadrer le workshop, de documenter les décisions, dʼassigner les suivis et de conserver une trace exploitable pour la suite de la mission.

Contexte de lʼatelier

Ce guide sʼapplique à un workshop réel de livraison SDLC. Il complète la formation SDLC et la documentation officielle : la formation sert à comprendre les concepts, la documentation officielle sert de source de vérité, et cette page sert à préparer, animer et suivre lʼatelier concret.

Vue dʼensemble de lʼatelier

| Élément | Contenu | Référence / suivi |
| --- | --- | --- |
| But de la page | Préparer et suivre un workshop réel de livraison SDLC en gardant une trace claire des décisions, actions, risques et prochaines étapes. | Documentation officielle SDLC |
| Contexte général | La mission qualité est passée en mode pratique sur cas réels. Les ateliers servent à appliquer les fondations SDLC, spécifications, planification commune, validation et boucle CARE sur des situations concrètes. | Mission faucon Bilan mission qualité - suivi ROI par semaine |
| Cas de travail principal | Cas réel à traiter dans le cadre de la mission : RTLABTT-6023 — Model state stuck in disconnected if target remains unreachable. | RTLABTT-6023 |
| Résultat attendu | Obtenir un suivi exploitable : décisions prises, ambiguïtés | Contrat qualité Qualimétrie |

|  | restantes, risques visibles, owners, actions, liens Jira / Confluence et prochaine étape SDLC. |  |
| --- | --- | --- |

Principes directeurs des workshops

Un workshop SDLC nʼest pas une réunion dʼinformation passive.

Chaque participant vient représenter une perspective, rendre visibles des risques, clarifier des zones floues et contribuer à une décision.

Un atelier utile se termine avec une trace exploitable : décision, actions, responsables, références et prochaine étape.

Si un point nʼest pas suffisamment clair pour avancer, le bon réflexe est de le rendre visible et

de revenir à la bonne phase, pas de pousser le sujet vers lʼavant.

Rappel formation

Si certains participants ne connaissent pas encore bien le contexte SDLC, utiliser la page de formation comme préalable. Pendant ce workshop, on applique les réflexes appris : nommer la phase, séparer faits et hypothèses, rendre les risques visibles, documenter les décisions et assigner les actions.

Déroulement recommandé dʼun workshop

| Moment | Objectif | Ce quʼon attend des participants | Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant | Arriver préparé | Lire le contexte, identifier la phase SDLC, préparer les faits, questions, risques, dépendances et décisions attendues. | SDLC RACI |
| Pendant | Clarifier et décider | Distinguer faits, hypothèses, risques et décisions; représenter | Pages SDLC et sous-pages CGI |

|  |  | activement son rôle; documenter ce qui doit être suivi. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Après | Assurer le suivi | Confirmer les actions, owners, liens Jira / Confluence, critères de sortie et prochaine étape du flux. | Contrat qualité Qualimétrie |

Guide rapide par type dʼatelier

| Atelier | But du workshop | Ce que les participants doivent surtout apporter | À consulter |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉLICITER | Qualifier un signal, un besoin ou un problème avant de sauter à la solution. | Source, impact, faits observés, hypothèses, questions ouvertes et décision de poursuite. | Cérémonie dʼélicitation Comment éliciter |
| DÉFINIR | Transformer un besoin compris en comportements observables et vérifiables. | Spécifications claires, cas limites, impacts, risques, stratégie de preuve et alignement inter-rôles. | Cérémonie de définition Comment définir SPÉCIFICATION |
| PLANIFIER | Valider la readiness et organiser un engagement réaliste. | Dépendances, capacité, risques, prérequis, découpage, ordre de travail et points de vigilance. | Cérémonie de planification Comment planifier |
| IMPLÉMENTER | Exécuter sans perdre la trace entre besoin, code, tests et preuves. | Faisabilité, écarts, preuves, revues, DoD et impacts détectés en cours dʼexécution. | Cérémonie dʼimplémentation Comment implémenter |

| DIFFUSER | Préparer une diffusion supportable, observable et réversible. | Preuves, risques résiduels, handover CARE, rollback, supportabilité et recommandation Go / No-Go. | Cérémonie de diffusion Comment diffuser Contrat qualité |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIRMER | Observer les résultats réels, distinguer faits et interprétations, alimenter lʼamélioration continue. | Signaux terrain, métriques, observations, incidents, apprentissages et besoin éventuel de retour vers ÉLICITER. | Cérémonie de confirmation Comment confirmer Qualimétrie |

Préparation et suivi du workshop

1. Fiche du workshop

| Champ | Information du workshop | Repère de suivi |
| --- | --- | --- |
| Titre de lʼatelier | Workshop de livraison SDLC — mission qualité / cas RTLABTT-6023 | Atelier utilisé pour appliquer le SDLC sur un cas réel et produire une trace exploitable. |
| Phase SDLC | DÉFINIR → PLANIFIER → IMPLÉMENTER → DIFFUSER → CONFIRMER | La semaine 3 vise à poursuivre le cycle complet sur le cas réel, avec attention particulière à CARE, diffusion et confirmation. |
| Objectif du workshop | Clarifier le cas réel, consolider les spécifications et validations, planifier les actions, rendre visibles les risques et confirmer la prochaine étape SDLC. | La sortie doit permettre de savoir quoi faire, qui le fait, pourquoi et avec quelle référence. |
| Contexte | La mission qualité est rendue en mode pratique sur cas réel. | Voir Mission faucon et Bilan mission qualité pour le |

|  | Le cas RTLABTT-6023 sert à démontrer comment passer dʼun bug critique à un flux structuré : contexte, impacts, spécifications, validation, planification, livraison et confirmation. | contexte global de la semaine 3. |
| --- | --- | --- |
| Facilitateur | @Michel Bélanger — coach qualité CGI | Anime le flux de discussion, garde le focus sur le SDLC et aide lʼéquipe à documenter sans faire à sa place. |
| Responsable documentation | À nommer au début de chaque atelier. | Point dʼamélioration identifié : nommer explicitement le responsable de la prise de notes à chaque rencontre. |
| Participants requis | PO / PM ou représentant produit, chargé de livraison, développeurs / architectes concernés, IV / IVV, spécialiste qualité, Support / CARE selon la phase. | Les participants exacts peuvent varier selon lʼatelier, mais les perspectives SENSE / FORGE / CARE doivent être représentées. |
| Liens utiles | RTLABTT-6023 Mission faucon Bilan mission qualité - suivi ROI par semaine | Ajouter les liens Jira / Xray / Confluence spécifiques aux décisions prises pendant lʼatelier. |

2. Préparation avant lʼatelier

Identifier la phase SDLC concernée.

Relire la page officielle et la sous-page Comment... associées.

Rassembler les faits disponibles et distinguer les hypothèses.

Lister les questions à trancher pendant le workshop.

Identifier les participants nécessaires et les rôles absents à risque.

Préparer lʼespace de prise de notes et de suivi.

Rappels utiles issus de la formation

Avant un workshop, un participant préparé doit être capable de nommer la phase, la décision attendue, les angles morts possibles et les références à consulter. Pour les concepts de fond, les anti-patterns et les réflexes dʼapprentissage, utiliser la page de formation SDLC.

3. Déroulement pendant lʼatelier

| Étape | But | Questions à couvrir | Notes de suivi |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Aligner tout le monde sur le cas RTLABTT-6023 et la phase SDLC travaillée. | Quelle décision ou production doit sortir de lʼatelier ? Quelle partie du flux SDLC est visée aujourdʼhui ? | Confirmer en début dʼatelier si lʼobjectif est de clarifier, définir, planifier, diffuser ou confirmer. |
| Contexte partagé | Faire émerger les faits utiles avant de conclure. | Quels sont les faits Jira / terrain ? Quel est lʼimpact client ? Quʼest-ce qui est hypothèse ? Quʼest-ce qui reste inconnu ? | Documenter explicitement faits, hypothèses, contraintes et inconnues dans le ticket ou la page liée. |
| Tour des perspectives | Faire parler les rôles SENSE / FORGE / CARE concernés. | Quʼapportent produit, dev/arch, IV/IVV, qualité, support et livraison ? Quels risques ou dépendances chacun voit-il ? | Sʼassurer quʼaucune perspective critique nʼest absente, surtout IV/IVV, DEV et CARE pour les validations et la supportabilité. |
| Décision ou clarification | Rendre la suite explicite. | Avançons-nous vers la phase suivante ? Devons-nous revenir à DÉFINIR ? Faut-il ouvrir des actions de clarification ? | Inscrire la décision, ou lʼabsence de décision justifiée, avec owner et lien de suivi. |
| Clôture | Sécuriser la traçabilité et le suivi. | Qui fait quoi, pour quand, dans quel ticket ou document ? | Relire les actions à voix haute avant de fermer lʼatelier et |

|  |  | Quelle est la prochaine étape SDLC ? | confirmer le responsable de documentation. |
| --- | --- | --- | --- |

Rappel dʼanimation

Pendant lʼatelier, séparer clairement faits, hypothèses, risques, décisions et actions. Cette simple discipline améliore fortement la qualité du suivi.

4. Décisions, ambiguïtés et suivi

| Type | Description | Owner / rôle | Prochaine étape | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉCISION | Utiliser RTLABTT-6023 comme cas réel pour pratiquer le SDLC complet et démontrer la valeur de la mission. | Coach qualité + équipe de livraison | Structurer les discussions autour des phases SDLC et documenter les décisions dans les bons artefacts. | RTLABTT-6023 |
| AMBIGUÏTÉ | La prise de notes et la responsabilité documentaire ne sont pas encore systématiqueme nt assignées à chaque atelier. | Facilitateur / chargé de livraison | Nommer un responsable documentation au début de chaque rencontre. | Mission faucon |
| RISQUE | Les workshops peuvent être dépriorisés par les urgences courantes, les vacances ou la capacité réduite. | Chargé de livraison / gestion | Protéger les plages dʼatelier et ajuster le scope pour livrer plus petit lorsque nécessaire. | Bilan mission qualité |

| ACTION | Documenter au fur et à mesure les informations, décisions, points dʼaction et responsabilités. | Responsable documentation nommé en atelier | Mettre à jour Jira / Xray / Confluence immédiatement après chaque atelier. | Tickets Jira, EPIC et pages de suivi liées |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Vérification de sortie

Lʼobjectif du workshop a été rappelé et compris.

Les faits et hypothèses ont été distingués.

Les risques et dépendances visibles ont été notés.

Une décision, ou une absence de décision justifiée, a été documentée.

Les actions ont un owner ou un rôle responsable.

Les liens Jira / Confluence utiles ont été ajoutés.

La prochaine étape SDLC est explicite.

Guide rapide par rôle

Ce tableau aide chaque participant à comprendre sa contribution en atelier. Pour la répartition officielle détaillée des responsabilités, utiliser le     RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilité

s + posture qualité) .

| Rôle | Contribution attendue en workshop | À éviter |
| --- | --- | --- |
| PO / PM | Apporter la valeur produit, le contexte client, les arbitrages et les décisions de périmètre. | Laisser le besoin flou ou transformer lʼatelier en simple collecte sans décision. |
| Chargé de livraison | Rendre visibles le flux, les dépendances, les critères de sortie, les décisions et le suivi. | Faire à la place des autres ou masquer les écarts pour faire avancer artificiellement. |
| Architecte / Développeur | Apporter faisabilité, impacts techniques, options, contraintes et preuves attendues. | Coder ou concevoir avant que le besoin ou les critères soient assez clairs. |

| IV / qualité | Challenger les risques, cas limites, critères dʼacceptation, validation et traçabilité. | Créer une logique parallèle non alignée avec les spécifications et références officielles. |
| --- | --- | --- |
| Support / CARE | Apporter les incidents, signaux terrain, contraintes client et besoins de supportabilité. | Découvrir les changements après coup ou garder les retours terrain implicites. |
| Responsable documentation | Capturer décisions, actions, ambiguïtés, risques, owners et liens au bon endroit. | Produire un compte rendu isolé qui ne sert pas au suivi opérationnel. |

| Rôle | Description / responsabilité attendue en workshop | Assignation pour ce workshop |
| --- | --- | --- |
| Orientation produit PO / PM | Clarifie le besoin, arbitre les priorités, confirme le périmètre et sʼassure de lʼalignement avec la valeur client. | @Emilie Amorim |
| Chargé de livraison DM | Coordonne le flux SDLC, rend visibles les dépendances, risques, critères de sortie et points dʼaction sans faire à la place des autres. | @Ransel Mendonca |
| Architecte | Assure la cohérence technique, clarifie les impacts systèmes et aide au découpage testable et livrable. | @Joel Lavisse |
| Développeur | Confirme la faisabilité, contribue au découpage, à | @Alexander Winter |

Assignation des rôles en workshop

|  | lʼimplémentation, aux tests techniques et à la DoD. |  |
| --- | --- | --- |
| Spécialiste qualité | Aide à rendre les risques explicites, soutient les standards qualité et facilite lʼalignement entre rôles. | @Mehrnaz Asgharzadeh @mic.belanger |
| IV / IVV | Apporte la stratégie de validation, les critères dʼacceptation et la couverture des risques principaux. | @Gaspard Turmel @Yannick Bihan |
| Support / CARE | Apporte la voix du terrain, les impacts opérationnels et la préparation post-livraison. | À confirmer avec @Emilie Amorim et les représentants IV / IVV. |
| Responsable documentation / prise de notes | Rôle tournant nommé au début de chaque atelier pour documenter les éléments utiles au suivi. | …à confirmer en ouverture de rencontre. |

Références utiles

SDLC officiel OPAL-RT (cycle de vie de la réalisation du produit logiciel)

RACI officiel OPAL-RT (rôles et responsabilités + posture qualité)

Théorique (concept) - Le cycle complet de la réalisation du produit

SPÉCIFICATION

Contrat qualité OPAL-RT

Qualimétrie officiel OPAL-RT

Lexique officiel OPAL-RT

Dossier CGI SDLC et sous-pages