SDLC officiel OPAL-RT (cycle de vie de la réalisation du produit logiciel)

Cʼest le cycle de vie commun et officiel de réalisation logicielle chez OPAL-RT.

Il sʼappuie sur les meilleures pratiques de lʼingénierie logicielle, demeure compatible avec les différents cadres de travail et favorise le support de lʼautomatisation et de lʼintelligence artificielle.

Ce cycle est linéaire, avec des phases itératives, une acceptation holistique, une démarche dʼamélioration continue et toujours en mode découverte.

Note terminologique. Cette page présente la vue officielle du SDLC et conserve

seulement les définitions nécessaires à sa lecture. Pour les définitions de référence des termes comme SDLC, ÉLICITER, DÉFINIR, PLANIFIER, IMPLÉMENTER, DIFFUSER, CONFIRMER, SENSE, FORGE, CARE, DoR, DevOps, spécification, validation et livraison, utiliser le Lexique / Terminologies comme source officielle.

| 1 ÉLICITER | 2 DÉFINIR | 3 PLANIFIER |  | 4 IMPLÉME NTER | 5 DIFFUSER |  | 6 CONFIR MER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (SHIFT LEFT) |  | Côté SENSE | Côté FORGE |  | Côté FORGE | Côté CARE | (SHIFT RIGHT) |
| Résumé: Analyser la cueillette, RCA pour les bugs, qualifier et prioriser les besoins bruts, les sources et les signaux afin dʼalimenter le backlog et de | Résumé: transforme r les besoins en spécificati ons complètes, testables, traçables et approuvée s avant toute planificatio n détaillée ou | Résumé: planifier au niveau portefeuill e / release réelle : objectifs, scope, jalons, dépendan ces, capacités, risques, contrats dʼintégrati on, | Résumé: planifier au niveau développe ment / patch / montage: découpag e en stories, couvertur e des spécificati ons, estimation fine, DoR, | Résumé: traduire fidèlement les spécificatio ns atomiques en code, tests, intégrations , documentat ion et preuves de conformité. | Résumé: assemble r, valider, packager et préparer le build candidat afin quʼil soit traçable, reproduct ible, documen té et prêt | Résum é: déploy er, publier , comm unique r et transfé rer vers CARE pour rendre le | Résumé: recueillir les preuves terrain en conditions réelles : observatio ns, validations , retours utilisateurs , métriques et signaux bruts, sans |

préparer la définition.

Référence: Comment éliciter

Critères de sortie — résumé:

Besoins bruts, sources et signaux consign és.

Priorités établies pour ce qui passe en DÉFINIR

.

Besoins suffisam ment compris et approuv és par la source/u tilisateur /spéciali

ste.

implément ation.

Référence

:

Comment

définir

Critères de sortie

—

résumé:

Spécific ations IF… THEN… fonction nelles, non fonction nelles et limites complét ées.

Impacts système s, risques, dette et traçabilit é besoin

→

spécific

ation docume ntés.

SPECIF

Y validé

communic ation et métriques.

Référence

:

Comment planifier

Critères

de sortie

—

résumé:

Objectif s, EPICs/F EATURE S, jalons et plan de release définis.

Dépend ances, capacité s, risques et contrats dʼintégr ation planifiés

.

Plan de

release validé par les

parties

risques, automatis ation, intégratio ns et communic ation.

Référenc e: Comment planifier

Critères

de sortie

—

résumé:

FEATU RES découp ées en stories traçable s aux spécific ations.

Stories estimée s, priorisé es, couvert es par les spécific ations et

prêtes.

Référence: Comment implémente

r

Critères de

sortie —résumé:

Stories implémen tées conformé ment aux spécificat ions IF… THEN….

Tests unitaires, dʼintégrati on et fonctionn els réalisés et conforme s aux seuils.

Code intégré, CI/CD vert, artefacts versionné s, documen tation et

revues

| à être diffusé. Référenc e: Comment |  |
| --- | --- |
| diffuser Critères de sortie — résumé: Build candid at et artefac ts de diffusio n généré s, validés, version nés et stocké s. Tests de packag ing, déploie ment, intégrat ion, perfor mance et non-régress |  |

produit dispon ible, suppor table et prêt à être confir mé.

Référe nce: Comm ent diffuse

r

Critèr es de sortie

—

résum é:

Buil

d

valid

é

dépl

oyé dan

s

lʼenv iron nem ent cible selo

n le

les analyser.

Référence

:

Comment

confirmer

Critères de sortie

—

résumé:

Accepta tion, retours utilisate urs, incident s, adoptio n et métriqu es docume ntés factuelle ment.

Rapport de confirm ation et signaux bruts transmis

à

ÉLICITE

R pour

analyse.

et approuv

é

conform

ément au Contrat

qualité.

prenant es clés.

Cʼest ici que se fait le PI

planning.

DoR satisfait

,

dépend

ances et prérequ is techniq ues planifié

s.

complété

es.

ion              proc réussis.      essu

Rollbac	s

k,	appr release	ouv notes	é.

interne	Test s,	s handov	post er	-techniq	dépl ue et	oie validati	men on	t, dev/op	mon s	itori complé	ng, tés.	SLA

/SL O, rollb ack et Go/ No-Go valid és.

Note

s

exte rnes publ iées, sup port

form

|  |  |  |  |  |  | é, risq ues rési duel s suivi s dan s CAR E. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Règle de passage entre les phases : à la fin de chaque phase, on valide/approuve avec la phase précédente. Si les critères ne sont pas satisfaits, on retourne à la phase précédente ou on recommence selon le contexte. Sʼils sont satisfaits, on continue à la phase suivante. |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorati on continue | /Recueillir les métriques et les signaux vers ÉLICITER tout au long du cycle. CONFIRMER agit comme capteur principal en conditions réelles ; ÉLICITER analyse, apprend et priorise les améliorations. |  |  |  |  |  |  |
| SENSE (faire du sens) |  |  | FORGE |  |  | CARE (veiller) |  |
| Portefeuille (portfolio) |  |  | Développement |  |  | Opérationnel |  |
| DoR — Definition of Ready : principe dʼavoir tout ce quʼil faut avant dʼimplémenter. |  |  | DevOps — principe dʼinclure lʼopérationnel dans le développement et la diffusion, au-delà des seuls outils, pipelines ou infrastructures. |  |  |  |  |
| SPÉCIFIER |  | LIVRER |  |  |  |  |  |
| Continuous Specification (CS) Environ 80 % du travail de clarification, de compréhension et de réduction du risque se fait ici. Toute lʼéquipe contribue à la spécification |  | Continuous Integration (CI) + Continuous Deployment (CD) Environ 20 % du travail visible se fait ici, lorsque la spécification, la planification et lʼimplémentation ont bien préparé la livraison. CI/CD automatise lʼintégration, la validation, la livraison et la diffusion, mais ne remplace pas la qualité des phases SENSE et FORGE. |  |  |  |  |  |

| continue : PM, PO, développement, QA, architecture, support et opérations — pas seulement le PO. |  |
| --- | --- |

✅ Gabarit checklist SDLC complète — Jira

Ce gabarit haut niveau peut être copié dans la section checklist dʼun ticket Jira. Le détail

demeure dans les pages Confluence de chaque phase.

ÉLICITER — Besoins bruts recueillis et consignés

ÉLICITER — Source de chaque besoin identifiée et traçable

ÉLICITER — Signaux qualimétrie analysés et constats documentés

ÉLICITER — Priorités établies : ce qui entre en DÉFINIR vs ce qui reste au backlog

ÉLICITER — Compréhension validée par la source, l'utilisateur ou le spécialiste

DÉFINIR — Spécifications atomiques IF…THEN… complètes, testables et documentées

DÉFINIR — Scope EPIC / release clair : inclus, exclu, reporté

DÉFINIR — Concordance 100 % entre modèles, diagrammes et spécifications

DÉFINIR — Impacts systèmes, dépendances et risques analysés et documentés

DÉFINIR — Dette technique identifiée et rendue visible

DÉFINIR — Estimation initiale EPIC / FEATURE réalisée

DÉFINIR — Traçabilité besoin → spécification → implémentation → preuve assurée

DÉFINIR — Spécifications prêtes pour l'IA, l'automatisation et l'auto-validation

DÉFINIR — SPECIFY validé et approuvé avant PLANIFIER

PLANIFIER — Scope et découpage validés (stories créées et liées aux specs)

PLANIFIER — Version cible confirmée

PLANIFIER — Stories estimées, priorisées et DoR satisfait

PLANIFIER — Assignation et séquence d'implémentation définis

PLANIFIER — Jeux de données, environnements et prérequis prêts

PLANIFIER — Test Set et Test Executions Xray créés et assignés

PLANIFIER — Pair testing DEV×QA, DEV×IVV et QA×IVV planifié

PLANIFIER — Intégrations et contrats documentés

PLANIFIER — Plan de diffusion et transfert support préparés

PLANIFIER — Plan de confirmation et signaux post-diffusion définis

PLANIFIER — Risques documentés avec mitigation et propriétaires

PLANIFIER — DoR satisfait (entrée), DoD et DoT définis et planifiés (sortie prêts à vérifier)

IMPLÉMENTER — Code traduit fidèlement les spécifications atomiques

IMPLÉMENTER — Tests unitaires (auto) RED4GREEN

IMPLÉMENTER — Tests d'intégration (auto) RED4GREEN

IMPLÉMENTER — Spécifications fonctionnelles (auto) RED4GREEN

IMPLÉMENTER — Revues de code effectuées et approuvées

IMPLÉMENTER — Contrats d'intégration respectés et validés inter-équipes

IMPLÉMENTER — CI/CD vert, artefacts générés et versionnés

IMPLÉMENTER — Documentation technique à jour et liée aux spécifications

IMPLÉMENTER — Anomalies critiques corrigées ou remontées au backlog (ÉLICITER)

IMPLÉMENTER — Dette technique découverte documentée et remontée au backlog

(ÉLICITER)

IMPLÉMENTER — DoD satisfait pour chaque story, dépendance et epic

IMPLÉMENTER — Pair testing dev/ops sur les zones grises d'intégration

DIFFUSER — Build candidat assemblé, versionné, classifié et traçable

DIFFUSER — Tests d'intégration, packaging, installation et non-régression passés

DIFFUSER — Rollback testé et documenté

DIFFUSER — Notes de livraison complètes (nouveautés, corrections, limitations, contournements)

DIFFUSER — Documentation utilisateur et technique à jour

DIFFUSER — Transfert CARE complété (documentation, formation, risques, escalade)

DIFFUSER — Monitoring et alertes activés

DIFFUSER — Décision Go/No-Go formelle documentée

CONFIRMER — Observation post-diffusion réalisée (stabilité, performance, régressions)

CONFIRMER — Spécifications IF…THEN… validées en conditions réelles

CONFIRMER — Retours utilisateurs et CARE recueillis avec contexte

CONFIRMER — Métriques recueillies (stabilité, adoption, satisfaction, support)

CONFIRMER — Incidents post-livraison documentés (impact, sévérité, statut)

CONFIRMER — Écarts promesse vs réalité constatés factuellement

CONFIRMER — Rapport de confirmation complété et transmis à ÉLICITER

CONFIRMER — Dérogations actives et risques résiduels documentés

📚 Références

Comment éliciter

Comment définir

Comment planifier

Comment implémenter

Comment diffuser

Comment confirmer

Contrat qualité officiel OPAL-RT

RACI officiel OPAL-RT

Qualimétrie officielle OPAL-RT

Lexique / Terminologies

SPÉCIFICATION

Les tests

Formation continue

Cérémonies SDLC

Cérémonie — Éliciter

Cérémonie — Définir

Cérémonie — Planifier

Cérémonie — Implémenter

Cérémonie — Diffuser

Cérémonie — Confirmer

Cérémonie — Qualimétrie